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ДОГОВОР 
субподряда на разработку предпроектной документации
и проведении инженерных изыскания 

г.Минск                                                                                                  «___» ______2025 года
Проектное научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие «Белнипиэнергопром», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Юшкевича Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее - Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется согласно Техническому заданию на разработку предпроектной документации (приложение 4) выполнить разработку предпроектной документации (далее ППД) по объекту «Возведение двухтрансформаторной ПС 110 кВ «Ольшаны» в аг. Ольшаны», провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические испытания (далее – инженерные изыскания), а Подрядчик – принять и оплатить результат выполненных работ.
1.2. Месторасположение объекта: Брестская обл., Столинский р-н, 
Ольшанский с/с.
1.3. Цель использования ППД – обоснование необходимости, технической возможности и экономической целесообразности осуществления инвестиций в строительство данного объекта.
1.4. Источник финансирования работы – собственные средства 
Подрядчика.
1.5. Результатом исполнения в полном объеме договорных обязательств по настоящему договору служит завершенная разработкой ППД, отчет о проведении инженерных изысканий, а также наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы (если необходимость получения такого заключения предусмотрена законодательством).
1.6. Выполнение работ производится собственными силами Субподрядчика.
1.7.   Работы Субподрядчиком выполняются в рамках заключенного договора ________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
2.1. В целях выполнения договора Субподрядчиком Подрядчик обязан:
2.1.1. передать Субподрядчику Техническое задание на разработку ППД, утвержденное в установленном порядке;
2.1.2. оплатить выполненные работы, а также проведение дополнительных работ, вызванных изменением исходных данных вследствие обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика. Перечень дополнительных работ оформляется изменением в Техническое задание на разработку ППД и дополнительным соглашением к договору;
2.1.3. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые Субподрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения;
2.1.4. предоставлять Субподрядчику по его письменному запросу дополнительные исходные данные для выполнения им условий договора;
2.1.5. производить оплату выполненных работ, их видов (этапов);
2.1.6. уплачивать Субподрядчику в течение 50 (пятидесяти) календарных дней договорную цену отдельных видов (этапов) работ в соответствии с календарным планом после завершения их выполнения и подписания акта оказанных услуг, акта выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и накладной на передачу результатов работ;
2.1.7. рассматривать вопрос об изменении договорной (контрактной) цены в связи с обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика и предусмотренными условиями заключенного договора, в том числе при изменении законодательства, уточнении Технического задания на разработку ППД;
2.1.8. рассмотреть и принять у Субподрядчика в порядке и сроки, установленные                            п. 5 договора, результаты работ, а при обнаружении отступлений от условий договора, вследствие которых результаты работ могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом Субподрядчику;
2.1.9. при необходимости принимать участие совместно с Субподрядчиком в согласовании готовой предпроектной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
2.1.10. оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;
2.1.11. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной предпроектной документации и/или выполненных изыскательских, обследовательских работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. осуществлять проверку хода выполнения и качества работ, выполняемых Субподрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
2.2.2. отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи результатов работ при наличии уважительных причин, уплатив Субподрядчику часть установленной договорной (контрактной) цены за работы, выполненные до получения Субподрядчиком уведомления об отказе Подрядчика от исполнения договора;
2.2.3. требовать от Субподрядчика возмещения причиненных ему убытков;
2.2.4. устанавливать условия по предоставлению дополнительного количества экземпляров предпроектной документации сверх установленного соответствующими техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату по договоренности с Субподрядчиком;
2.2.5. потребовать от Субподрядчика представления обоснования договорной цены работ, являющихся предметом договора;
2.2.6. требовать от Субподрядчика своевременного устранения замечаний органов государственной экологической экспертизы по ППД, выявленных в процессе ее проверки;
2.2.7. отказать в допуске персонала Субподрядчика на объект в случае отсутствия согласованного списка работников. Заказчик не несет ответственности за несогласование допуска персонала Субподрядчика на территорию объекта;
2.2.8. Подрядчик вправе взыскать штраф в размере 50 базовых величин в случае нахождения работников Субподрядчика на объекте без согласованного допуска.
2.3. Субподрядчик обязан:
2.3.1. выполнять работы, являющиеся предметом договора, в соответствии с Техническим заданием на разработку ППД, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и договором;
2.3.2. согласовывать завершенную разработкой ППД с Подрядчиком, а при необходимости совместно с Подрядчиком – с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
2.3.3. осуществлять устранение замечаний экспертов в ходе проведения государственной экологической экспертизы в срок не позднее одного рабочего дня до установленной даты устранения замечаний;
2.3.4. передать Подрядчику результаты работ в сроки, предусмотренные календарным планом к договору, а также согласованную в соответствии с законодательством и скорректированную по замечаниям государственной экологической экспертизы ППД в количестве и виде, предусмотренном Техническим заданием на разработку ППД;
2.3.5. гарантировать Подрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе подготовленной Субподрядчиком ППД;
2.3.6. не передавать без согласия Подрядчика ППД (экземпляры, копии) третьим лицам;
2.3.7. информировать Подрядчика в письменной форме: 
- по его запросу - о разработке ППД и выполнении изыскательских, обследовательских работ;
- о необходимости сбора недостающих (дополнительных) исходных данных;
- о представленном Заказчиком некачественно подготовленном Техническом задании на разработку ППД;
- об обстоятельствах, препятствующих выполнению Субподрядчиком принятых на себя обязательств по договору;
- о невозможности получения ожидаемого результата работ;
В последних трех случаях приостановить работы до получения от Подрядчика соответствующих указаний. 
2.3.8.  выставлять на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь надлежащим образом оформленные и подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного представителя Субподрядчика электронные счета-фактуры по НДС (далее – ЭСЧФ) по выполненным  работам в сроки, установленные законодательством. 
Стороны признают юридическую силу направляемых (полученных) документов (актов оказанных услуг, актов сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) для выставления электронных счетов-фактур) посредством электронной и/или факсимильной связи с последующим обменом (досылкой) оригинальными документами в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления (получения) факсимильного и/или электронного документа.
2.3.9. своевременно направлять свой персонал к Подрядчику для прохождения им вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;
2.3.10. обеспечить соблюдение своим персоналом при выполнении работ правил внутреннего трудового распорядка, требований нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, законодательных НПА, ТНПА и иных НПА;
2.3.11. обеспечить свой персонал необходимыми исправными средствами защиты от воздействия вредных и опасных факторов при производстве работ;
2.3.12. не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ непосредственно на объекте направить в адрес Подрядчика письмо о согласовании допуска персонала, привлекаемого для выполнения работ на территории объекта (с обязательным указанием ФИО, полной даты рождения и гражданства работников). В случае несогласования отдельных работников, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня после письменного или устного уведомления о принятом решении произвести замену несогласованного работника и направить новый список на согласование. 
2.3.13. Субподрядчик обязан не допускать нахождение личного транспорта на объекте, а также не осуществлять видео- и фотосъемку за исключением видео- и фотосъемки необходимой для выполнения прав и обязанностей по настоящему договору.
2.3.14. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании на разработку ППД, разрешительной документации и исходных данных для выполнения работ, являющихся предметом договора.
2.4. Субподрядчик вправе:
2.4.1. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора;
2.4.2. самостоятельно определять способ выполнения работ, являющихся предметом договора, в соответствии с Техническим заданием на разработку ППД, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором;
2.4.3. получать плату за результаты работ;
2.4.4. не приступать к работам, являющимся предметом договора, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Подрядчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Подрядчиком своих обязанностей по договору препятствует исполнению Субподрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором срок.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Сроки выполнения работ по договору:
начало: _________ ______________ г.; 
окончание: ____________ ____________г.
Сроки выполнения основных видов (этапов) определяются календарным планом (приложение 1).
3.2. Срок прохождения государственной экологической экспертизы устанавливается органом государственной экологической экспертизы и в срок выполнения работ по настоящему Договору не входит.
3.3. Субподрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, являющихся предметом Договора, если иное не установлено в соответствии с законодательством и Договором.
3.4. Срок выполнения ППД подлежит пересмотру в следующих случаях:
при внесении Подрядчиком изменений в Техническое задание на разработку ППД;
при невозможности получения ожидаемого результата в установленный срок и (или) нецелесообразности дальнейшей разработки ППД;
при уменьшении предусмотренного в настоящем договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых на ППД;
если срок выполнения работ по настоящему договору продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном Правилами, иным законодательством и настоящим договором, с учетом продолжительности действия перечисленных в настоящем пункте обстоятельств.
3.5. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ и (или) установлена нецелесообразность их продолжения, обнаружившая это сторона обязана известить об этом вторую сторону в письменной форме в согласованный сторонами срок и приостановить эти работы. В этом случае стороны в согласованный срок с момента получения уведомления о приостановлении работ обязаны рассмотреть вопрос об изменении конечных сроков выполнения работ и (или) целесообразности их продолжения.

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

4.4. Договорная (контрактная) цена работ на момент заключения настоящего договора в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение 2)  составляет - ____________ (___________) рублей ___ коп., в том числе НДС в размере 20 % -  ___________(__________) рубля ____коп.
Стоимость работ определяется сметой 1-ПС и сметой №1 (приложение 3) по Сборникам норм затрат труда на осуществление функций заказчика, застройщика по организации и обеспечению строительства объектов (утверждены приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.06.2023 № 124 
«Об определении стоимости услуг по организации и обеспечению строительства при осуществлении функций заказчика, застройщика»).
4.5. В договорную (контрактную) цену, на момент заключения настоящего договора, не входит стоимость проведения государственной экологической экспертизы. 
При необходимости, предоплата Субподрядчику услуг по прохождению государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком на основании дополнительного соглашения с приложением к нему договора на проведение экологической экспертизы.
4.6. Основанием для расчетов за результаты работ является подписанный сторонами акт оказанных услуг по форме, устанавливаемой Субподрядчиком, акт выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и накладная на передачу результатов работ по форме согласно приложению 3 Правил.
4.7. Выплата Субподрядчику авансов для разработки ППД и проведения инженерных изысканий не предусматривается.
4.8. Стоимость работ по настоящему договору подлежит уточнению в случаях:
внесения Подрядчиком изменений в Техническое задание на ППД;
выполнения дополнительных объемов ППД, возникших в процессе разработки ППД (по согласованию Сторон), оформленных в установленном порядке путем внесения изменений в Техническое задание на разработку ППД.
Если в процессе разработки предпроектной документации возникла необходимость внесения изменений в ППД, то увеличение объема работ не может превышать 15 процентов по отношению к предусмотренному настоящим договором объему работ и стоимость работ увеличивается пропорционально увеличению их объема;
изменения законодательства Республики Беларусь по налогам, сборам и иным обязательным платежам, влияющего на ценообразование по настоящему договору;
в иных случаях согласно действующему законодательству.
Изменение стоимости работ, предусмотренное настоящим пунктом, осуществляется по исполнительной смете с учетом фактических значений натуральных и (или) стоимостных показателей путем составления дополнительного соглашения к договору.
4.9. Работы, выполненные некачественно по вине Субподрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Субподрядчика в сроки, согласованные сторонами.
4.10. Расчеты за работы, их виды (этапы), выполненные по вине Субподрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.
4.11. В случае приостановления или прекращения по требованию Подрядчика работ, не связанным с нарушением Субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, фактически выполненные работы, их виды (этапы) подлежат оплате в течение трех календарных дней со дня подписания акта оказанных услуг, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в установленном порядке.
4.12. Цена договора включает в себя в том числе:
налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством;
стоимость проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, обследования конструкций, материалы камерального трассирования и предварительных согласований.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Субподрядчик после завершения работ, их видов (этапов работ) по инженерным изысканиям направляет Подрядчику выполненную документацию в                            1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на цифровом носителе для согласования.
5.2. Подрядчик рассматривает и согласовывает документацию с конечным заказчиком, после чего в течение 5 рабочих дней направляет в адрес Субподрядчика письмо о согласовании документации либо о наличии замечаний к ней.
5.3. Замечания Подрядчика должны быть устранены Субподрядчиком в течение 5 рабочих дней, после чего скорректированная документация должна быть направлена Подрядчику на повторное согласование в установленном настоящим договором порядке.
5.4. После получения от Подрядчика письма о согласовании Субподрядчик направляет Подрядчику выполненную документацию в количестве экземпляров, предусмотренных настоящим договором по накладной установленной формы с актом сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) в двух экземплярах и исполнительной сметой, отражающей фактически выполненные работы (в пределах, определенных договорной ценой).
5.5. Подрядчик после получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) обязан в пятидневный срок направить Субподрядчику подписанный один экземпляр накладной на передачу результатов работ, соответствующего акта или мотивированный отказ от приемки результатов работ, их видов (этапов) в письменной форме.
5.6. В случае мотивированного отказа Подрядчика от приемки работы (этапов работ) и обоснованности мотивов, Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.7. За 10 (десять) рабочих дней до завершения работ (этапов) по календарному плану по ППД Субподрядчик передаёт Подрядчику по накладной на рассмотрение и согласование 1 (один) экземпляр ППД и исполнительную смету стоимости ППД.
5.8. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в п. 5.1, обязан направить Субподрядчику оформленные документы, а также письменное уведомление о согласовании ППД или мотивированный отказ от приёмки работ (этапа) в письменном виде. 
5.9. При наличии мотивированного отказа акт оказанных услуг предоставляется Субподрядчиком датой устранения последнего замечания с предоставлением дополнительного соглашения с измененными сроками сдачи предпроектной документации, но без изменения стоимости определенного этапа. 
5.10. Акт оказанных услуг предоставляется Субподрядчиком после получения письменного уведомления о согласовании ППД в день окончания выполнения работ по календарному плану или на следующий рабочий день посредством электронной почты на электронный адрес lagun@energoprom.by с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе. В случае отсутствия согласования предпроектной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику дополнительное соглашение с измененными сроками сдачи предпроектной документации, но без изменения стоимости определенного этапа.
5.11. Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения актов оказанных услуг обязан направить Субподрядчику их оформленными, или направить мотивированный отказ от приёмки работ (этапа) в письменном виде. 
5.12. После окончания экологической экспертизы Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставляет 5 (пять) откорректированных с учетом замечаний экологической экспертизы экземпляров предпроектной документации.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.4. Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение подписывается сторонами или их уполномоченными представителями.
6.5. В процессе исполнения договора Подрядчик и (или) Субподрядчик имеют право требовать изменения существенных условий договора:
в случае выявления необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не являющихся предметом договора и не включенных в стоимость работ по договору;
при изменении законодательства, регулирующего порядок заключения 
и исполнения договоров;
в иных случаях, установленных законодательством.
Одна из сторон обязана уведомить другую сторону в письменной форме 
о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора.
Другая сторона обязана рассмотреть предложения об изменении условий договора в согласованные сторонами сроки и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору или отказаться от его подписания.
6.6. Договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ в полном объеме по требованию
3.1.1.  Подрядчика:
в случае неоднократного нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, являющихся предметом договора;
при нецелесообразности дальнейшего проведения работ, являющихся предметом договора;
в случае изменения условий финансирования работ, являющихся предметом договора.
3.1.2. Субподрядчика – в случае, если Подрядчиком более 30 дней не осуществлена оплата выполненных и переданных в установленном порядке результатов работ, их видов (этапов), предусмотренных в календарном плане.
3.1.3. любой из сторон:
если на предложение о внесении изменений в существенные условия договора другая сторона не дала ответ в установленный срок или отказалась от изменения его условий;
при нахождении одной из сторон по договору в процессе ликвидации (прекращения деятельности) или возбуждении в отношении нее производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытии конкурсного производства.
По соглашению сторон договор может быть расторгнут по другим основаниям.
Предложение о расторжении договора направляется заинтересованной стороной в письменной форме другой стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 
10 рабочих дней со дня получения.
При согласии другой стороны на расторжение договора оформляется акт оказанных услуг или акт сдачи-приемки выполненных работ, их видов (этапов) 
с указанием:
стоимости фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ;
перечня передаваемых Подрядчику результатов работ, в том числе требующих доработки;
обязательств сторон, связанных с расторжением договора.
6.7. Подрядчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работ 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, если:
Субподрядчик выполняет работу с нарушением сроков, предусмотренных 
в календарном плане, что ставит под сомнение ее завершение к установленному договором сроку;
во время выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена Субподрядчиком надлежащим образом и в назначенный срок не будут устранены указанные Заказчиком недостатки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА 
ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
7.4. За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение предпроектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, другими актами законодательства и договором.
7.5. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику за:
необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) – в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы.
Пеня оплачивается за счет собственных средств Подрядчика.
В случае задержки оплаты выполненных работ, их видов (этапов), предоставления разрешительной документации и исходных данных более чем на 14 банковских дней Субподрядчик вправе приостановить выполнение работ, их видов (этапов), являющихся предметом договора, до подписания соответствующего соглашения о дальнейших условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты, предоставления разрешительной документации и исходных данных более чем на 30 дней - потребовать расторжения договора.
7.6. Субподрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:
несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, – в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;
нарушение сроков сдачи Заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, – в размере 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены;
7.7. Недостатки в предпроектной документации, допущенные по вине Субподрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Субподрядчиком за его счет в согласованные сторонами сроки.
За несвоевременное устранение дефектов, указанных Подрядчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, Субподрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
7.8. В случае, если недостатки в предпроектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Подрядчика, Субподрядчик обязан возместить их в полном размере в течение 10 календарных дней с момента получения от Подрядчика документов, подтверждающих понесенные затраты.
7.9. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств субподрядчиками, правильность расчета стоимости работ субподрядчиков.
В случае если договор на выполнение отдельных видов (этапов) работ заключен Подрядчиком с согласия Субподрядчика с другими лицами, ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому договору несут указанные лица непосредственно перед Подрядчиком.
Субподрядчик не несет ответственность за недостатки в проедпроектной документации, которые являются следствием недостатков Технического задания на разработку ППД, исходно-разрешительной документации.
7.10. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такие действия (бездействия) являются следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые могут возникнуть после заключения настоящего договора, в частности:
наводнение, пожар, землетрясение, ураган;
война или военные действия, террористический акт;
издание нормативного правового акта, препятствующего исполнению обязательств по настоящему договору.
7.11. Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору, если иное не предусмотрено договором.
7.12. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
8.4. Заказчик несет риск случайной невозможности исполнения договора, если иное не предусмотрено законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.4. Субподрядчик обладает авторским правом на разработанную им ППД и материалы по результатам проведенных изыскательских работ. 
9.5. После оплаты полной стоимости выполненных работ Подрядчик приобретает на указанную документацию неисключительные имущественные права, связанные с использованием этой документации для целей проведения маркетинговых исследований или конкурсных процедур по разработке и (или) корректировке архитектурного и строительного проектов, строительства и эксплуатации объекта, указанного в предмете договора, без права самостоятельного тиражирования и иного использования, за исключением подрядных организаций, занятых при строительстве объекта.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.7. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
9.8. Договорные документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с последующей досылкой оригиналов в течение 5 (пяти) рабочих дней.
9.9. Стороны в течение срока действия договора и 1 (одного) года после истечения такого срока обеспечивают в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь конфиденциальность в отношении условий настоящего договора, включая цену и условия платежей, относительно порядка и хода его исполнения.
9.10. Во всём, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством, в том числе Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение предпроектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 297.
9.11. Все споры, возникающие при выполнении Сторонами своих договорных обязательств по настоящему договору, его изменении или расторжении, разрешаются путем проведения переговоров.
9.12. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней. В случае недостижения соглашения путем переговоров Стороны вправе разрешить спор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь. При этом споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Экономическом суде по Брестской области.
9.13. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими настоящего договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с коррупцией».
Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Сторон подозрений, что привело или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.
В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.
В случаях наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.4. Договор вступает в силу и становится обязательным для исполнения со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору либо до ввода в эксплуатацию объекта строительства, реализованного в соответствии с разработанной по данному договору ППД, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит позже.
Приложения: 1. Календарный план.
2.  Протокол согласования договорной цены.
3.  Смета 1-ПС. Смета №1.
4.  Техническое задание на разработку ППД.
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